# Kapaklı Akıllı Belediye Platformu

Özet Geliştirme ve Test Durum Raporu

Rapor Tarihi: 6 Ağustos 2026

Genel Durum: Çekirdek backend iş akışları, rol güvenliği ve talep yönetimi test edilmiş durumda. Son test koşusunda 64/64 test başarıyla geçti ve backend kod kapsamı %69 olarak ölçüldü.

# 1. Yapılan Geliştirmeler

| Alan | Yapılan | Durum |
| --- | --- | --- |
| Authentication | JWT giriş, token doğrulama, profil güncelleme, şifre değiştirme | Tamamlandı |
| RBAC | Admin, personel ve vatandaş rollerinin backend seviyesinde ayrılması | Tamamlandı |
| Rol Yönlendirme | Admin → /admin, Personel → /personel, Vatandaş → /panel | Tamamlandı |
| Vatandaş Paneli | Talep oluşturma, taleplerim, harita, bildirimler, profil ve hizmetler yönlendirmeleri | Tamamlandı |
| Personel Paneli | Ayrı dashboard, sidebar ve rol bazlı erişim | Tamamlandı |
| Personel Talep Yönetimi | Atanan talepler, durum değişimi, işlem/çözüm notu ve bilgilendirme | Tamamlandı |
| Personel Dashboard | Toplam, bekleyen, incelenen, atanan, çözülen ve geciken talepler | Tamamlandı |
| Personel Memnuniyet | Kendi atamalarına ait puan ve yorum istatistikleri | Tamamlandı |
| Personel Ayarları | Profil bilgileri ve güvenli şifre değiştirme | Tamamlandı |
| Admin Yönetimi | Talep, kullanıcı, kategori ve personel atama akışları | Mevcut |
| SLA | Kategori bazlı SLA, son çözüm tarihi ve gecikme kontrolü | Tamamlandı |
| Talep Durum Akışı | Merkezi ve kontrollü durum geçişleri | Tamamlandı |
| Bildirim Sistemi | Listeleme, okunmamış sayı, tek/tüm okundu işlemleri ve yönlendirme | Tamamlandı |
| Dosya Güvenliği | Uzantı, MIME ve yetki kontrolleri | Tamamlandı |
| Harita | Leaflet tabanlı talep konumu ve koordinat doğrulama | Mevcut |
| Kategori Yönetimi | CRUD, soft delete, geri yükleme ve SLA alanları | Tamamlandı |
| Takip Numarası | BLD-YYYY-NNNNNN formatı ve DB tabanlı üretim | Tamamlandı |
| Hizmetler Sayfası | Eksik /hizmetler route’u oluşturuldu ve çalışan sayfalara bağlandı | Tamamlandı |
| API/UI Uyumu | Kategori/konum API importları, Kart/Girdi exportları ve Input kullanımları düzeltildi | Tamamlandı |
| AI / WebSocket / Scheduler / Redis / E-posta | Altyapılar mevcut; test ve production olgunluğu artırılabilir | Kısmi |

# 2. Yapılan Otomatik Backend Testleri

| Test Alanı | Kapsam | Sonuç |
| --- | --- | --- |
| Authentication | Geçerli/geçersiz JWT, tokensız erişim, pasif kullanıcı | Başarılı |
| Şifre Güvenliği | Hashleme, doğrulama, farklı hash üretimi, şifre kuralları | Başarılı |
| Profil | Kendi profilini güncelleme ve başka kullanıcıya erişim engeli | Başarılı |
| Şifre Değiştirme | Yanlış mevcut şifre ve başarılı değiştirme | Başarılı |
| RBAC | Admin/personel/vatandaş yetki izolasyonu | Başarılı |
| Bildirimler | Kendi bildirimleri, okunmamış filtre, okundu ve tümünü okundu | Başarılı |
| Dosya Güvenliği | Yasak uzantı, MIME kontrolü ve yetkisiz upload | Başarılı |
| Kategoriler | Listeleme, admin CRUD, yetkisiz erişim, soft delete/restore | Başarılı |
| Personel Dashboard | Sadece kendi atamalarının istatistiği | Başarılı |
| Personel Yetkisi | Başka personele atanmış talebe erişimin engellenmesi | Başarılı |
| Personel İşlemleri | İç not, bilgilendirme, çözüm notu ve vatandaş bildirimi | Başarılı |
| Memnuniyet | Çözülmüş talep şartı, tek değerlendirme, personel bazlı istatistik | Başarılı |
| Talep Oluşturma | Talep kaydı, SLA hesabı ve koordinat doğrulama | Başarılı |
| Talep İzolasyonu | Vatandaşın sadece kendi, personelin sadece atanmış talepleri görmesi | Başarılı |
| Admin Atama | Personele atama ve bildirim oluşturulması | Başarılı |
| Geciken Talepler | Vatandaş/personel erişim kuralları | Başarılı |
| Durum Geçişleri | Merkezi geçiş kuralları | Başarılı |
| Takip Numarası | Format ve veritabanı üzerinden üretim | Başarılı |
| Sağlık Endpointleri | Root, v1 ve v2 health kontrolleri | Başarılı |

# 3. Test Sonuç Özeti

| Ölçüm | Sonuç |
| --- | --- |
| Toplam test | 64 |
| Başarılı | 64 |
| Başarısız | 0 |
| Atlanan | 0 |
| Backend Coverage | %69 |
| Warning | 4 (FastAPI on_event deprecation) |
| Genel Sonuç | 64/64 başarılı |

# 4. Öne Çıkan Coverage Oranları

| Modül | Coverage |
| --- | --- |
| app/api/deps.py | %86 |
| app/api/v1/personel.py | %86 |
| app/api/v1/talepler.py | %68 |
| app/api/v1/kategoriler.py | %73 |
| app/services/talep_yetki_servisi.py | %94 |
| app/services/aktivite_servisi.py | %100 |
| app/services/bildirim_servisi.py | %100 |
| app/core/limiter.py | %92 |
| app/main.py | %85 |
| Genel backend | %69 |

# 5. Henüz Eksik veya Geliştirilecek Testler

| Alan | Durum |
| --- | --- |
| Frontend component testleri | Eksik |
| Playwright/Cypress E2E | Eksik |
| AI servis testleri | Yetersiz |
| Scheduler testleri | Yetersiz |
| Redis entegrasyon testleri | Yetersiz |
| E-posta servis testleri | Yetersiz |
| WebSocket senaryo testleri | Kısmi |
| Background task testleri | Yetersiz |
| Email verification testleri | Eksik |
| Load/performance testleri | Eksik |
| Production deployment testleri | Eksik |

# 6. Önerilen Sonraki Adımlar

Frontend için component ve route-guard testleri eklemek.

Playwright ile vatandaş → admin → personel → vatandaş uçtan uca senaryosunu otomatikleştirmek.

AI, scheduler, e-posta, Redis ve WebSocket testlerini artırarak coverage oranını %80+ seviyesine çıkarmak.

FastAPI @app.on_event kullanımını lifespan yapısına geçirerek kalan deprecation warninglerini kaldırmak.

Docker/production ortamında entegrasyon, yük ve deployment testlerini tamamlamak.